YUI OS Phase 5 ProcMgr 実装設計書

yuios_ph5_procmgr_impl_design_v0_1

版数: v0.1（レビュー前ドラフト）　作成日: 2026-06-08　作成者: Claude

基線: yuios_design v2.6 §8 / yuios_memmap_design v1.7 / kernel_forth v0.10.12 / kernel_v12_7.asm

# 0. 本書の位置づけ

本書は yuios_design v2.6 §8（ProcMgr 概要設計）を基線とした、Phase 5 ProcMgr の実装詳細設計書である。CHAT47 で完了した Step 1（MemMgr プール移設・kernel_forth v0.10.12）・Step 2（startup_proc_v1_0.asm）に続く Step 3（ProcMgr 本体実装）の設計判断を、カーネル実体（kernel_v12_7.asm）の精読結果に基づいて確定するものである。

本書はレビュー用ドラフト（v0.1）であり、設計レビュー完了後に確定版へ改版する。実装コードは本書のレビュー承認後に着手する（プロジェクト原則: 設計→レビュー→承認→実装）。

【重要・KY34/KY39】 本書の全ての機構記述は設計書ではなくカーネル実体ソース（kernel_v12_7.asm / kernel_forth_v0_10_12.fs）を一次情報源として裏取りした。設計判断の根拠として行番号を明示する。

# 1. スコープと前提

## 1.1 本 Step（Step 3）のスコープ

Step 3 は ProcMgr 本体（PROCMGR-TASK サーバループ、PROC_EXEC/KILL/WAIT/LIST の各 IMPL、ワーク VARIABLE、PROCMGR-START、OS-START 改修）の実装までを対象とする。実 C バイナリ（フィボナッチ）のロード実測は Step 4 に切り分ける。

## 1.2 実 C プロセスの変更（Dhrystone → フィボナッチ）

当初 Phase 1 検証アプリとして想定した Dhrystone は実測 21KB あり、ProcMgr ロード領域 2KB（$C000-$C7FF）に約10倍超過して収容不可であることが CHAT47 で判明した（HANDOVER_CHAT47 §4-1）。本プロジェクトの判断により、Phase 1 検証アプリは 2KB に収まる試算が得られているフィボナッチ数列プログラムへ変更する。これにより design v2.6 §8.4 のロード領域サイズ（2KB）は維持され、memmap 改版（v2.0 への拡張）は Phase 1 では不要となる。

## 1.3 確定済み前提（CHAT47 引継ぎ）

| 項目 | 確定値 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| ProcMgr ロード領域 | $C000-$C7FF（2KB・固定エントリ $C000） | design v2.6 §8.4 / memmap v1.7 |
| MemMgr プール | $C800-$DFFF（6KB・24ページ×256B） | kernel_forth v0.10.12（移設済） |
| ProcMgr 専用 crt0 | startup_proc_v1_0.asm（HALT 非流用・TASK-EXIT 終端・$C000 配置） | CHAT47 Step 2 |
| TASK-EXIT 固定エントリ | $0460 | kernel_v12_7.asm L713 |
| FileMgr tid 格納先 | FILEMGR-TID-ADDR = $4800（=4） | kernel_forth v0.10.12 L498 |

# 2. tid 確定方針（OS-START 改修・案 A-2）

## 2.1 背景：設計書と実体の乖離

design v2.6 §4.4.1 は OS-START の本番起動順序を MEMMGR(1)→UART(2)→STOR(3)→FILEMGR(4)→PROCMGR(5)→SHELL(6) と確定し、「起動順序の変更は TID 割り当ての変更を意味するため、設計書改版なしに変更してはならない」と明記している。一方、実体 kernel_forth v0.10.12 の OS-START は、検証用テストタスク（UART-TEST/STOR-TEST/FILEMGR-TEST）を tid=5,6,7 に挿入しており、ProcMgr が本来取るべき tid=5 を UART-TEST が占有していた。

TASK_CREATE（$0520）は state==0（DEAD）の TCB を tid=0 から線形走査し最初の空きスロットを採番する自動採番方式である（kernel_v12_7.asm L755-776）。よって tid は OS-START 内の TASK-CREATE 呼び出し順で決まる。テストタスクは本番非搭載であり、試験時の便宜的な後方採番として既存 tid の後ろに置かれていたものである（プロジェクト確認済み）。

## 2.2 確定方針：案 A-2

OS-START からテストタスク群（UART-TEST-START / STOR-TEST-START / FILEMGR-TEST-START）を除外し、design v2.6 §4.4.1 の本番起動列へ実体を是正する。これにより PROCMGR-START が 5 番目に位置し、tid=5 を自然確保する。

改修後 OS-START（設計）

: OS-START  ( -- )

MEMMGR-START        \ tid=1: MemMgr

UART-START          \ tid=2: UARTドライバ

STOR-START          \ tid=3: ストレージドライバ

FILEMGR-START       \ tid=4: FileMgr

PROCMGR-START       \ tid=5: ProcMgr（★Ph.5 新規）

BEGIN TASK-SLEEP AGAIN ; \ ルートタスク（tid=0）待機ループ

設計書影響: 本改修は design v2.6 §4.4.1 の本番起動列に一致させる是正であり、設計書本体の改版は不要。ただしテストタスクを「いつ・どう戻すか」は別途記録する（§7 参照）。

副次効果: HANDOVER_CHAT47 §4-3 の MEM-TEST-TASK @39fd 既存バグ（テストコード起因）の混入経路も同時に遮断される（見えているバグを先に潰す）。

# 3. ワーク変数（層分離・design v2.6 §8.7）

ProcMgr はユーザ空間サーバであり、ワーク変数をカーネル予約域・Force ランタイム占有域（$47B0-$47B6）に置かず Forth ワークスペースの VARIABLE として定義する（D-4/R3 確定）。これにより _FMUL_A/B/R × TCB[7] と同質の層混在衝突を構造的に回避する。

| VARIABLE | 用途 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| LOAD-SLOT-BUSY | ロード領域占有フラグ（0=空き / 非0=稼働 tid） | §8.7 |
| PROC-CUR-TID | 現稼働プロセス tid | §8.7 |
| PROC-EXIT-CODE | 直近終了プロセスの終了コード（Phase 1 は常時 0・§8.5.3） | §8.7 |
| PROC-WK-A | PROC-REPLY 用 tid 退避（★本書新設） | 本書 §4 |
| PROC-WK-B | PROC-REPLY 用 r0 退避（★本書新設） | 本書 §4 |

# 4. PROC-REPLY（自前 REPLY ヘルパ）

設計判断（★レビュー対象・設計書に未記載の新規判断）: FileMgr の REPLY-OK は FM-WK-A/B（FileMgr 専用ワーク変数）を破壊する（kernel_forth v0.10.12 L2194-2198）。ProcMgr がこれを流用すると FileMgr のワーク域を共有することになり、§8.7 の層分離原則に反する。よって ProcMgr は自前の REPLY ヘルパ PROC-REPLY を PROC-WK-A/B で実装する。

IPC4-REPLY の規約は ( r3 r2 r1 r0 tid -- )（r0 が TOS・§4.5 C4 訂正）。FileMgr の REPLY-OK と同形だが専用変数を使う点のみ異なる。

: PROC-REPLY  ( r0 tid -- )      \ r0=戻り値, r1=r2=r3=0

PROC-WK-A !                  \ tid 退避

PROC-WK-B !                  \ r0 退避

0 0 0 PROC-WK-B @            \ ( r3 r2 r1 r0 ) = ( 0 0 0 r0 )

PROC-WK-A @ IPC4-REPLY ;     \ tid を積んで REPLY

# 5. PROC_EXEC（0x0301）

## 5.1 フロー（design v2.6 §8.2）

クライアントから PROC_EXEC(fname) を IPC4-CALL で受信し、FileMgr 経由でバイナリをロード、$C000 へ配置し TASK-CREATE で起動、tid を REPLY する。Phase 1 は MEM_ALLOC を使わず $C000 固定領域を直接使用する（scc23 v1.01 は非PIC のため・§8.2 案C）。

| 手順 | 内容 | 失敗時 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LOAD-SLOT-BUSY 検査（非0なら使用中） | -1 REPLY（§8.2.1） |
| 2 | FILE_OPEN(fname) → fd 取得 | -1 REPLY |
| 3 | FILE_STAT(fd) → size 取得 | -1 REPLY |
| 4 | size ≤ 2KB（$0800）検証 | -1 REPLY |
| 5 | FILE_READ(fd, dst=$C000, size) 本体読込 | -1 REPLY |
| 6 | FILE_CLOSE(fd) | （続行） |
| 7 | TASK-CREATE($C000) → tid 取得 | -1 REPLY（TCB枯渇） |
| 8 | LOAD-SLOT-BUSY=tid / PROC-CUR-TID=tid 登録 | — |
| 9 | tid を PROC-REPLY | — |

## 5.2 FileMgr クライアント呼び出し規約（実体確認済み）

FILEMGR-TEST-TASK（kernel_forth v0.10.12 L3047-3190）の呼び出し実例から確定した規約。IPC4-CALL ( msg3 msg2 msg1 msg0 tid -- r3 r2 r1 r0 )、msg3 が底・msg0 が TOS。戻り値は >R DROP DROP DROP R> で r0 のみ残す。

| API | msg3 | msg2 | msg1 | msg0(op) | r0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FILE_OPEN | 0 | 0 | name_addr | $0201 | fid / err |
| FILE_STAT | 0 | statbuf | name_addr | $0206 | err（size は statbuf へ） |
| FILE_READ | size | dst | fid | $0203 | actual / err |
| FILE_CLOSE | 0 | 0 | fid | $0202 | E-OK / err |

## 5.3 FILE_STAT の size 取り出し（要実装時確認）

【D 検証項目・実装時】 FILE_STAT は statbuf にサイズ等を書き込む。size フィールドのオフセットは FileMgr 設計書 v1.9.5 §4.3.5（FILE_STAT 0x0206）の statbuf レイアウトに従う。実装時に statbuf 先頭からの size オフセットを FileMgr 実装で裏取りすること（KY39）。本書ではレイアウト詳細を FileMgr 設計書に委ねる。

# 6. PROC_WAIT（0x0303）— ポーリング方式（核心論点）

## 6.1 スケジューラ機構の実体（裏取り結果）

| 機構 | 実体挙動 | 出典(kernel_v12_7.asm) |
| --- | --- | --- |
| _sched / _sched_common | state==READY(1) の TCB のみラウンドロビン選択。RUNNING/SLEEPING/DEAD/WAIT-* は選ばない | L460-483 / L573-604 |
| IRQ0 プリエンプション | state==RUNNING(2) のタスクのみ context 保存し _irq_sched へ。タイマ IRQ で強制切替 | L422-428 |
| TASK-SLEEP ($01C0) | 自タスクを SLEEPING(3) に落とす。WAKEUP まで再選択されない | L556-557 |
| TASK-EXIT ($0460) | 自タスクを DEAD(0) にして _sched_common へ。親への通知（WAKEUP）なし | L732-737 |

## 6.2 設計判断：ビジーループ採用（TASK-SLEEP 不使用）

❌ TASK-SLEEP 併用案は不採用。 TASK-SLEEP は自タスクを SLEEPING(3) に落とすが、C プロセスの TASK-EXIT は親（ProcMgr）を WAKEUP しない。したがって ProcMgr が PROC_WAIT 内で TASK-SLEEP すると、誰も起こさず永久スリープ＝デッドロックに陥る。WAKEUP 機構の追加はカーネル改修となり、Phase 1 スコープ（カーネルは機構のみ・方針はサーバ）を超える。

✅ ビジーループ案を採用。 ProcMgr は RUNNING のまま対象 tid の TCB-STATE@ が TASK-DEAD になるまでスピンする。スピン中も IRQ0 タイマプリエンプション（L422-428）が RUNNING タスクを強制的に切り替えるため、対象 C プロセスは READY→RUNNING に切り替わって実行され、TASK-EXIT で DEAD 化する。次にラウンドロビンで ProcMgr へ戻ったときループを抜ける。デッドロックしない。

: PROC-WAIT-IMPL  ( arg2 arg1 arg0 tid -- )

\ arg0 = 対象プロセス tid / tid = client_tid

>R                          \ R: client_tid

\ TOS = 対象tid（arg1/arg2 は未使用・要DSP整合確認）

BEGIN

DUP TCB-STATE@ TASK-DEAD =

UNTIL                       \ DEAD になるまでスピン

DROP                        \ 対象tid 捨て

0 LOAD-SLOT-BUSY !          \ ロード領域占有解除

PROC-EXIT-CODE @            \ 終了コード（Phase 1 は 0 固定）

R> PROC-REPLY ;

## 6.3 採用根拠と前提

- デッドロック回避の根拠＝IRQ0 プリエンプションの存在。これが本設計の生命線であり、タイマ割込みが有効に回っていることが前提（Ph.3 で UART/タイマ稼働実績あり）。

- ビジーウェイトの CPU 浪費は Phase 1 では許容。OS-9 の F$Wait のような効率的待機は Phase 2 以降の課題。Phase 1 は単一 C プロセスの起動と正常終了の動作実証が目的で、性能は二次。

- design v2.6 §8.5.3 と整合。 「TCB-STATE@ をポーリングし TASK-DEAD 到達で REPLY」「終了コードは Phase 1 では 0 固定」と明記済み。ポーリング＝ビジーループであり設計書方針と一致。設計書改版不要。

## 6.4 残リスク（★レビュー判定を仰ぐ）

| # | リスク | Phase 1 の扱い |
| --- | --- | --- |
| R-WAIT-1 | IRQ0 が停止する障害時、PROC_WAIT は永久スピン（タイマ依存の単一障害点） | 許容・明記。Phase 2 で F$Wait 相当を検討 |
| R-WAIT-2 | スピン中 ProcMgr が RUNNING を保持し続け、CPU を浪費（プリエンプション周期×READYタスク数） | 単一プロセス前提なら影響軽微 |
| R-WAIT-3 | UNTIL ループ前後の DSP 整合（DUP で対象 tid を保持し続ける形） | 実装時に1変更1検証で DSP 深さを確認 |

# 7. PROC_KILL（0x0302）/ PROC_LIST（0x0304）

## 7.1 PROC_KILL（design v2.6 §8.5.4・D-7）

TASK-KILL 相当ワードはカーネルに不在のため、ProcMgr 層で TCB-STATE! による DEAD 化で実現する（機構はカーネル・方針はサーバ）。

: PROC-KILL-IMPL  ( arg2 arg1 arg0 tid -- )  \ arg0=対象tid

>R                          \ R: client_tid

DUP TASK-DEAD SWAP TCB-STATE!   \ 対象tid を DEAD 化

DROP

0 LOAD-SLOT-BUSY !          \ ロード領域占有解除

0 R> PROC-REPLY ;           \ 0 を REPLY

【D 検証項目】 上記 DSP 操作（DUP/SWAP/DROP の並び）は TCB-STATE! ( state tid -- ) の引数順に厳密一致させる必要がある。実装時に1変更1検証で確認（kaizen: 複数経路ラベルの SP 条件明記の精神）。

## 7.2 PROC_LIST（design v2.6 §8.3・D-5）

arg0=buf_addr, arg1=buf_size を受領し、TCB を走査して使用中（state≠DEAD）タスクの tid を buf へ書き込み、件数を REPLY する。buf_size でオーバーラン防止（FILE_LIST と引数形式統一）。

【C 確認推奨】 PROC_LIST の走査範囲（tid 0〜15）、各エントリの書込み形式（tid のみ 2B か、state 併記か）は design v2.6 §8.3 では詳細未定。本書では「tid を 2B ずつ buf へ、buf_size/2 件を上限」とする最小実装を提案する。レビューで形式を確定したい。

# 8. PROCMGR-TASK / DISPATCH / START

FILEMGR-TASK（kernel_forth v0.10.12 L3012 付近）と同形のサーバループ構造を踏襲する。

: PROC-REORDER-MSG  ( msg3 msg2 msg1 msg0 -- arg2 arg1 arg0 op )

;                       \ 恒等（FileMgr 同様・msg=arg 一致）

: PROC-DISPATCH  ( arg2 arg1 arg0 op tid -- )

OVER PROC-EXEC-OP = IF DROP PROC-EXEC-IMPL EXIT THEN

OVER PROC-KILL-OP = IF DROP PROC-KILL-IMPL EXIT THEN

OVER PROC-WAIT-OP = IF DROP PROC-WAIT-IMPL EXIT THEN

OVER PROC-LIST-OP = IF DROP PROC-LIST-IMPL EXIT THEN

DROP DROP DROP DROP     \ arg0/arg1/arg2/op 捨て

-1 SWAP PROC-REPLY ;    \ 未知 op は -1

: PROCMGR-TASK  ( -- )

BEGIN

IPC4-RECV               \ ( -- msg3 msg2 msg1 msg0 )

DI-OP

IPC4-SENDER-DIRECT >R   \ R: client_tid

EI-OP

PROC-REORDER-MSG        \ ( -- arg2 arg1 arg0 op )

R>                      \ ( -- arg2 arg1 arg0 op tid )

PROC-DISPATCH

AGAIN ;

CODE PROCMGR-TASK-ADDR  ( -- addr )

SUBI X, #2

LDW  A, #WORD_PROCMGR_TASK

STW  A, [X]

END-CODE

: PROCMGR-START  ( -- )

0 LOAD-SLOT-BUSY !

0 PROC-CUR-TID !

0 PROC-EXIT-CODE !

PROCMGR-TASK-ADDR TASK-CREATE

PROC-TID-ADDR ! ;       \ 自 tid を格納（=5）

opcode 定数（CONSTANT 新設）: PROC-EXEC-OP=$0301 / PROC-KILL-OP=$0302 / PROC-WAIT-OP=$0303 / PROC-LIST-OP=$0304。ロード固定エントリ PROC-LOAD-ADDR=$C000、サイズ上限 PROC-MAX-SIZE=$0800（2KB）。

【C 確認推奨】 PROC-TID-ADDR（ProcMgr 自 tid 格納先）の配置。FileMgr は $4800（FILEMGR-TID-ADDR）を使用。ProcMgr 用に未使用のカーネル変数域 or VARIABLE のどちらにするか。層分離（§8.7）の精神では VARIABLE が望ましいが、他ドライバ（UART-DRV-TID 等）は固定アドレス CONSTANT である。整合方針をレビューで確定したい。

# 9. 使用ワード・命令の実在確認（KY39）

本設計が使用する全ワード・命令の実在を kernel_forth v0.10.12 / kernel_v12_7.asm で裏取り済み。ISA2.3 に無い命令は使用しない。

| ワード/命令 | 実在 | 出典 |
| --- | --- | --- |
| TASK-CREATE ( entry -- tid ) | ✅ | kernel_forth L762 / $0520 |
| TASK-EXIT ( -- ) | ✅ | kernel_forth L768 / $0460 |
| TCB-STATE@ / TCB-STATE! | ✅ | kernel_forth L711-712 |
| TASK-DEAD(0)/READY(1) 定数 | ✅ | kernel_forth L605-606 |
| IPC4-CALL / RECV / REPLY | ✅ | kernel_forth L786/783/L692付近 |
| IPC4-SENDER-DIRECT | ✅ | kernel_forth L795 |
| DI-OP / EI-OP | ✅ | kernel_forth L658/661 |
| FILE-OPEN/STAT/READ/CLOSE-OP | ✅ | kernel_forth L527-533 |
| FILEMGR-TID-ADDR ($4800) | ✅ | kernel_forth L498 |

# 10. レビュー観点一覧（本書 v0.1）

| # | 観点 | 本書での扱い | 区分 |
| --- | --- | --- | --- |
| RV-1 | OS-START 案 A-2（テストタスク除外・tid=5 自然確保）の妥当性 | §2.2 で確定提案。設計書 §4.4.1 への是正 | M |
| RV-2 | PROC_WAIT ビジーループ採用（TASK-SLEEP デッドロック回避） | §6.2 で確定提案。IRQ0 依存を明記 | M |
| RV-3 | PROC-REPLY 自前化（FileMgr REPLY-OK 流用回避・層分離） | §4 で新規判断。§8.7 への追記候補 | M |
| RV-4 | PROC_LIST の buf 書込み形式（tid のみ／state 併記） | §7.2 で最小案提示。形式未確定 | C |
| RV-5 | PROC-TID-ADDR の配置（VARIABLE か固定 CONSTANT か） | §8 で論点提示 | C |
| RV-6 | FILE_STAT statbuf の size オフセット | §5.3 で FileMgr 設計書に委譲・実装時裏取り | D |
| RV-7 | R-WAIT-1（IRQ0 単一障害点）の Phase 1 許容可否 | §6.4 で許容提案 | C |
| RV-8 | PROC_KILL / PROC_WAIT の DSP 整合（DUP/SWAP/DROP） | §6.2/§7.1 で実装時1変更1検証 | D |

区分: M=必須修正 / C=確認推奨 / N=軽微 / D=検証項目

# 11. 既存設計書への影響まとめ

| 文書 | 影響 | 要改版 |
| --- | --- | --- |
| yuios_design v2.6 §4.4.1 | 実体を本番起動列へ是正（案 A-2）。本文は変更不要 | 不要（是正） |
| yuios_design v2.6 §8.7 | PROC-WK-A/B（PROC-REPLY 用 2 変数）追加が望ましい | レビュー後に判断 |
| yuios_design v2.6 §8.5.3 | ポーリング＝ビジーループと整合済 | 不要 |
| yuios_memmap_design v1.7 | Step 3 完了後に CALLSTK_TOP/DATASTK_TOP 式の確認（user_instructions 保留タスク） | Step 3 後に別途 |
| build_procedure v1.5 | startup_proc / ProcMgr ロード方式確定後に改版要否確認 | Step 4 後 |

# 改版履歴

| 版 | 日付 | 内容 | 作成者 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-06-08 | 初版（レビュー前ドラフト）。CHAT48 Step 3 設計判断を記載。OS-START 案 A-2、PROC_WAIT ビジーループ（TASK-SLEEP デッドロック回避・IRQ0 依存）、PROC-REPLY 自前化、各 IMPL 設計、使用ワード実在確認、レビュー観点 RV-1〜RV-8 を収録。 | Claude |